**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**СЕМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

**от 30.11.2020 года № 29**

с.Семейка

О проекте решения Совета

народных депутатов Семейского

сельского поселения "О принятии

программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры

Семейского сельского поселения

Подгоренского муниципального района

Воронежской области на 2017-2030 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Семейского сельского поселения, Генеральным планом Семейского сельского поселения, Совет народных депутатов Семейского сельского поселения

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить проект решения Совета народных депутатов Семейского сельского поселения «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы» согласно приложению № 1.

2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета народных депутатов Семейского сельского поселения «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы» и участия граждан в его обсуждении, согласно приложению № 2.

3. Обнародовать проект решения Совета народных депутатов Семейского сельского поселения «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы», Порядок учета предложений по указанному проекту Решения и участия граждан в его обсуждении.

4. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Семейского сельского поселения «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы» на 14.12.2020 года на 14 час. 00 мин. в Семейском СДК.

5. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета народных депутатов Семейского сельского поселения «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы», утвердив ее персональный состав:

Гермоненко Евгений Викторович - глава Семейского сельского поселения, председатель комиссии;

Штанько Наталья Ивановна - специалист администрации Семейского сельского поселения, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

1) Шубин Юрий Анатольевич - депутат Совета народных депутатов Семейского сельского поселения;

2) Шуткина Ольга Григорьевна - депутат Совета народных депутатов Семейского сельского поселения;

3) Бещенко Алексей Владимирович - депутат Совета народных депутатов Семейского сельского поселения;

4) Гончарова Татьяна Викторовна - депутат Совета народных депутатов Семейского сельского поселения.

6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета народных депутатов Семейского сельского поселения «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы» (Гермоненко Е.В.) обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с Положением о публичных слушаниях в Семейском сельском поселении Подгоренского муниципального района Воронежской области, утвержденным решением Совета народных депутатов Семейского сельского поселения от 29.12.2005 года №11, учет и рассмотрение всех поступивших предложений по проекту решения «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы» с участием лиц (их представителей), направивших указанные предложения.

Глава Семейского

сельского поселения Е.В.Гермоненко

Приложение №1

к решению СНД Семейского

сельского поселения

от 30.11.2020г. №29

**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**СЕМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

**от г №**

с.Семейка

О принятии программы комплексного

развития транспортной инфраструктуры

Семейского сельского поселения

Подгоренского муниципального района

Воронежской области на 2017-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Семейского сельского поселения, Генеральным планом Семейского сельского поселения, Совет народных депутатов Семейского сельского поселения

**РЕШИЛ:**

1. Принять прилагаемую программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы.

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Семейского сельского поселения от 03.09.2018 г №18 «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы»

3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.

Глава Семейского

сельского поселения Е.В.Гермоненко

Приложение к решению

Совета народных депутатов

Семейского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_ года №\_\_

**ПРОГРАММА**

**комплексного развития транспортной инфраструктуры**

**Семейского сельского поселения**

**Подгоренского муниципального района**

**Воронежской области**

**2020**

**ПРОГРАММА**

комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование  программы** | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области **(далее – Программа)** |
| **Основания для разработки  Программы** | - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  - Федеральный закон от 06.10.2003 [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  -Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»  - Устав Семейского сельского поселения  - Генеральный план Семейского сельского поселения  - Схема территориального планирования Воронежской области |
| **Заказчик Программы** | Администрация Семейского сельского поселения  Адрес:396574, Воронежская обл., Подгоренский р-н, с.Семейка, ул.Молодежная, 19. |
| **Основной разработчик**  **Программы** | Администрация Семейского сельского поселения  Адрес:396574, Воронежская обл., Подгоренский р-н, с.Семейка, ул.Молодежная, 19. |
| **Основные цели Программы** | Целью настоящей программы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции, ремонте объектов транспортной инфраструктуры местного значения |
| **Задачи Программы** | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;  -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| **Целевые показатели** (**индикаторы)**  **Развития транспортной инфраструктуры** | - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 23,8 км.;  - объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения – 9,7 км.;  - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог - 0 км.;  - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог- 0,7 км.;  - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог -10,4 км.;  - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года- 0,3 км.;  - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, 1,3%. |
| **Сроки и этапы реализации**  **Программы** | Мероприятия Программы охватывают период с 2017 - 2030 годы  Этапы реализации мероприятий Программы  I этап- 2017-2021 годы;  II этап – 2022-2030 годы. |
| **Основные мероприятия Программы** | Мероприятия по  - проектированию  - строительству  - реконструкции  - капитальному ремонту и ремонту объектов транспортной инфраструктуры |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | В результате реализации мероприятий Программы к 2030 году ожидается:  - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения;  -повышение безопасности дорожного движения  - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит: 13771тыс. руб., в том числе в первый этап по годам:  2017 год- 1352 тыс. руб.  2018 год- 772 тыс. руб.  2019 год- 947 тыс. руб.  2020 год – 870 тыс.руб.  2021 год – 2834 тыс.руб.  2020-2030 год – 6996 тыс. руб.  Источник финансирования Программы – муниципальный дорожный фонд;  Государстенная программа Воронежской области «Развитие транспортной системы» |

1. **Общие положения**

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения Семейского сельского поселения, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально­-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения разрабатывается и утверждается органами местного самоуправления поселения на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ, генерального плана поселения.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей Семейского сельского поселения транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры - одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития Семейского сельского поселения.

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества транспортной инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов.

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере дорожного хозяйства на территории Семейского сельского поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:

-реконструкция

- капитальный ремонт и ремонт объектов транспортной инфраструктуры

1. Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

1. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсы обеспечения могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.

Администрация поселения ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава участников Программы и вносит необходимые изменения в Программу.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения на 2017-2030 годы подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190 - ФЗ

- Федерального закона от 29.12.2014года №456 - ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»

- Федерального закона от 06.10.2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»


- Генерального плана Семейского сельского поселения

Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития Семейского сельского поселения на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие поселения и соответствует государственной политике реформирования транспортной системы Российской Федерации.

1. **Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры**

**Семейского сельского поселения**

Семейское сельское поселение расположено в южной части Подгоренского муниципального района. Административный центр поселения – село Семейка, расположен в 35 километрах от административного центра муниципального района – поселка городского типа Подгоренский. На территории сельского поселения располагается шесть населенных пунктов: село Семейка, хутор Духовое, хутор Киров, хутор Красный Пахарь, хутор Куренное, хутор Становой.



По территории Семейского сельского поселения проходит две автомобильные дороги общего пользования регионального значения:

20 ОП РЗ Н8-24 «Белгород - Павловск» - с. Семейка;

20 ОП РЗ Н9-24 «Белгород - Павловск» - Семейка» - х. Куренное.

Кроме областных, на территории поселения расположены дороги местного значения, а также грунтовые внутрихозяйственные дороги, соединяющие населенные пункты Семейского сельского поселения между собой, со смежными сельскими поселениями и муниципальными районами.

Перевозки воздушным, железнодорожным, водным видами транспорта на территории поселения отсутствуют.

Главными улицами для Семейского сельского поселения являются: ул. Молодежная и ул. Центральная в селе Семейка. Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий. Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. Остальные улицы имеют меньшее значение, выполняют роль проездов к местам проживания, дублирующих основные направления. Светофорные объекты на территории населенных пунктов отсутствуют.

Автомобильные дороги, расположенные внутри населённых пунктов, нуждаются в расширении и благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

* 1. **Социально-экономическая характеристика Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области**

Одним из показателей экономического развития Семейского сельского поселения является численность его населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни поселения, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности.

Численность населения Семейского сельского поселения по состоянию на 01.01.2019 года составила **325** человек. Численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице.

Численность населения Семейского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **населенного**  **пункта** | **Население,**  **кол-во**  **человек** |
| 1 | с. Семейка | 228 |
| 2 | х.Духовое | 17 |
| 3 | х. Киров | 3 |
| 4 | х. Красный Пахарь | 4 |
| 5 | х. Куренное | 58 |
| 6 | х. Становой | 15 |

**2.2. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Семейского сельского поселения.**

Развитие транспортной системы Семейского сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Транспортная инфраструктура Семейского сельского поселения является составляющей инфраструктуры Подгоренского муниципального района Воронежской области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Транспортную инфраструктуру поселения образуют линии, сооружения и устройства городского, пригородного, внешнего транспорта. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

Внешние транспортно-экономические связи Семейского сельского поселения с другими населенными пунктами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

**Железнодорожный транспорт** - на территории Семейского сельского поселения отсутствует.

**Водный транспорт** - на территории Семейского сельского поселения водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

**Воздушные перевозки** не осуществляются.

* 1. **Характеристика сети дорог Семейского поселения**

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

**Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселения**


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Категория дороги (I-V) | Протяженность по типу покрытия (км) | | | | Общая протяженность дорог - всего, км |
| Твердое покрытие, км | В т.ч. усовершенствованное (асфальт), км | В т.ч. с переходным типом (щебень), км | Грунтовая дорога, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 20 241 864 ОП МП-01 | с.Семейка, ул.Центральная |  | 0,000 | 0,000 | 1,727 | 4,773 | 6,500 |
| 2 | 20 241 864 ОП МП-02 | с.Семейка, ул.Молодежная |  | 0,000 | 0,000 | 0,530 | 1,535 | 2,065 |
| 3 | 20 241 864 ОП МП-03 | с.Семейка, съезд по ул.Молодежная на 0+590 правый |  | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | 0,035 |
| 4 | 20 241 864 ОП МП-03 | с.Семейка, ул.Подгорная |  | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,750 | 1,000 |
|  | Итого по с.Семейка |  |  | 0,000 | 0,000 | 2,542 | 7,058 | 9,600 |
| 5 | 20 241 864 ОП МП-04 | х.Духовое, ул.Набережная |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 1,200 |
| 6 | 20 241 864 ОП МП-05 | х.Духовое,  ул.Дачная |  | 0,000 | 0,000 | 0,587 | 1,813 | 2,400 |
|  | Итого по х.Духовое |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,600 | 3,360 |
| 7 | 20 241 864 ОП МП-06 | х.Красный Пахарь, ул.Садовая |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 2,100 |
|  | Итого по х.Красный Пахарь |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 2,100 |
| 8 | 20 241 864 ОП МП-07 | х.Киров,  ул.Зеленая |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 |
|  | Итого по х.Киров |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 |
| 9 | 20 241 864 ОП МП-08 | х.Становой, ул.Кулешовка |  | 0,000 | 0,000 | 0,245 | 1,255 | 1,500 |
| 10 | 20 241 864 ОП МП-09 | х.Становой, ул.Лесная |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
|  | Итого по х.Становой |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 |
| 111 | 20 241 864 ОП МП-10 | х.Куренное,  ул.Победы |  | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,300 | 1,300 |
| 12 | 20 241 864 ОП МП-11 | х.Куренное, ул. им.Гончарова П.И. |  | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,400 | 0,900 |
| 13 | 20 241 864 ОП МП-12 | х.Куренное,  ул.Лесная |  | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,300 | 1,300 |
| 14 | 20 241 864 ОП МП-13 | х.Куренное,  ул.Молодежная |  | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
|  | Итого по х.Куренное |  |  | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 1,000 | 4,500 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 0,000 | 0,000 | 6,042 | 17,758 | 23,800 |

Перечень дорог местного значения утвержден постановлением администрации Семейского сельского поселения №18 от 25.07.2013 года.

**Перечень автомобильных дорог регионального значения, проходящих в границах поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Идентификационный**  **номер дороги** | **Наименование дорог** | **Протяженность (км) по поселению** | **Тип покрытия**  **(ц/б, а/б,перех, грунт)** |
| 1 | 20 ОП РЗ Н8-24 | «Белгород – Павловск-Семейка» | 10,5 | бетон |
| 2 | 20 ОП РЗ Н9-24 | «Белгород – Павловск- Семейка - Куренное» | 3,05 | бетон |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |

**Схема размещения автомобильных дорог общего пользования, располагающихся в границах поселения**

******

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Семейского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

**2.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Семейского сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами)**

Парк транспортных средств преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2015-2017 годы отмечается рост транспортных средств и рост уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях, в частных гаражах. Парковочные места имеются у объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Уровень автомобилизации населения на территории Семейского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **2018 год**  **(факт)** | **2019 год**  **(факт)** | **2020 год (оценка)** |
| 1. | Общая численность населения, чел. | 380 | 342 | 325 |
| 2. | Количество автомобилей у населения, ед. | 65 | 65 | 65 |
| 3. | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 171 | 190 | 200 |

* 1. **Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока**

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями

Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус.

На территории Семейского сельского поселения автобусное пассажирское сообщение представлено следующим маршрутом: с.Семейка – п.г.т. Подгоренский.

В Семейском сельском поселении наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года. Сезонная неравномерность выражается в увеличении пассажиропотока в летний период года.

Для доставки детей организован школьный автобус.

* 1. **Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств**

Транспортные организации осуществляющие грузовые перевозки на территории поселения отсутствуют.

* 1. **Анализ уровня безопасности дорожного движения**

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

**2.8. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения**

Наиболее характерными факторами, негативно влияющими на окружающую среду и здоровье человека можно выделить:

- загрязнение атмосферы – выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ, приводящих к загрязнению атмосферы, вредному воздействию на здоровье человека;

- воздействие шума – примерно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ, что приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру Семейского сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие автомобильных дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

**2.9. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения**

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ

2.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

3.Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

4.Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

5.Устав Семейского сельского поселения

6.Генеральный план Семейского сельского поселения

Нормативная правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

1. **Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Семейского сельского поселения**

С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня ускоренно растут мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие социально-экономическое развитие общества. Мобильность товаров, подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении во многом определяется:

- уровнем развития общества;

- социальной структурой;

- укладом жизни;

- характером расселения по территории поселения;

- свободным временем и реальными доходами населения;

- культурно-бытовыми потребностями;

- концентрацией мест жительства и мест работы;

- ростом поселения и др.

Передвижения человека могут быть пешеходными и транспортными (на индивидуальном или общественном транспорте). В случае сочетания нескольких способов передвижений или видов транспорта, их называют сложными или комбинированными. Любые передвижения осуществляются в соответствии с определенной целью: трудовые, учебные, культурно-бытовые, служебные.

Трудовые − поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и составляют 50−60%.

Учебные − поездки учащихся, студентов в учебные заведения и обратно. Доля передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 15−25%.

Культурно-бытовые − поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.

Служебные − поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей.

Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность к референтной группе), личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе), культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу), психологические (мотивация), состояние развития транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние передвижения и др.

**3.1. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта**

Воздушные и железнодорожные перевозки из поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории района поселения не развит.

Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры Семейского сельского поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

**3.2. Прогноз развития дорожной сети поселения**

Автодороги с асфальтобетонным покрытием находятся в удовлетворительном состоянии, местами требуют ремонта.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют грунтовое покрытие, что существенно мешает социально-экономическому развитию поселения и негативно сказывается на безопасности дорожного движения и скорости движения, а также приводит к повышенному износу транспортных средств и дополнительному расходу топлива.

Отставание развития дорожной сети сдерживает социально-экономический рост во всех отраслях экономики и уменьшает мобильность передвижения трудовых ресурсов.

**3.3. Прогноз показателей безопасности дорожного движения**

Диспропорция роста перевозок к объёмам финансирования дорожного хозяйства привели к существенному ухудшению состояния автомобильных дорог.

Четкое выполнение мероприятий Программы позволит улучшить состояние автомобильных дорог Семейского сельского поселения.

**3.4. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека**

Транспорт воздействует на окружающую среду, загрязняя атмосферу, изменяя климат, увеличивая бытовой шум. В связи с этим растет беспокойство по поводу воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. Возникающий риск для здоровья требует все более срочных действий для снижения негативного воздействия и связанного с ним риска. Включение вопросов защиты окружающей среды и охраны здоровья в политику для транспорта совершенно необходимо для обеспечения устойчивости развития и снижения заболеваемости.

Чтобы оценить важность проблемы, рассмотрим ряд факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух черного дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к множеству вредных проявления для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. В Семейском сельском поселении транспорт (автомобильный) служит самым главным источником бытового шума. Приблизительно 10 % населения подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ.

Психологическое и социальное воздействие. Психологическое и социальное воздействие транспорта часто не учитывают или недооценивают, несмотря на то, что оно может влиять на поведение при передвижении. Например, страх перед опасностью в связи с угрозой жизни, которую создает интенсивное движение транспорта, привел к тому, что все большее число родителей отвозит своих детей в школу на автомобиле. Одни лишь психологические и социальные механизмы, которые включаются ожидаемым воздействием транспорта, могут приводить к заболеваниям. Каждое заболевание может повлечь за собой изменение ментального и социального статуса человека или действовать на группу людей. То есть психологическое состояние и социальное положение могут непосредственно влиять на воздействие на человека факторов стресса в окружающей среде.

Альтернативным решением проблемы может стать снижение привлекательности автомобиля. Автомобиль должен использоваться гораздо реже, не повседневно, т.е. когда автомобиль используется только для того, чтобы ездить на дачу и на закупки в магазины в выходные. Нет необходимости ездить на машине на работу. Чтобы это было так, необходимо одновременно повышать привлекательность общественного транспорта. Кроме того, необходимо расширять использование альтернативных способов передвижения, к каким относятся пешеходное и велосипедное.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль них для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

- обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

1. **Прогноз социально-экономического и градостроительного**

**развития поселения Семейского сельского поселения**

При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития Семейского сельского поселения, отмечается следующее:

- транспортная доступность населенных пунктов поселения средняя;

- наличие трудовых ресурсов не позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- доходы населения - средние. Средняя заработная плата населения за 2017 год составила 14853 рублей

**Демографический прогноз**

Старение населения: в настоящее время в Семейском сельском поселении на 100 лиц трудоспособного возраста приходится 103 в нетрудоспособном возрасте из которых большую часть 83,5% составляют люди пенсионного возраста. Таким образом, демографические процессы, сложившиеся в поселении в соответствии с увеличением численности людей старших возрастов сделали процесс демографического старения поселения практически необратимым.

**Экономический прогноз**

Развитие Семейского сельского поселения по вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:

- сельского хозяйства;

Устойчивое экономическое развитие Семейского сельского поселения, в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:

- оказание организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям;

- разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий;

- снижение уровня административных барьеров;

- формирование конкурентной среды;

- расширение информационно-консультационного поля в сфере предпринимательства.

По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как:

- перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики, средним уровнем доходов населения и высокой транспортной доступностью;

- имеющее потенциал социально-экономического развития, способное самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведёт в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории.

Сохранение многофункционального профиля экономики сельского поселения является основой его устойчивого развития. Одним из важных направлений специализации экономики поселения является сельское хозяйство. В перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги и логистика, торговля, социальное обслуживание, малое предпринимательство.

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения предполагает значительные изменения транспортной инфраструктуры по видам транспорта в Семейском сельском поселении в ближайшей перспективе.

Воздушные перевозки на территории поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории поселения не развит.

Автомобильный транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры Семейского сельского поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующие показатели:

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 23,8 км.;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения – 9,7 км.;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог - 0 км.;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог- 0,7 км.;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог -10,4 км.;

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года- 0,3 км.;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, 1,3%.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов;

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

По прогнозу на долгосрочный период до 2030 года обеспеченность жителей поселения индивидуальными легковыми автомобилями составит:

в 2018 году- 171 автомобилей на 1000. жителей, в 2030 году- 190 автомобилей на 1000 жителей.

В перспективе возможно ухудшение показателей дорожного движения из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность населения

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации необходимо:

- Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов Семейского сельского поселения.

- Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних

- Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования - установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (нефтяного происхождения) топливно-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

- обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

**4.1. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения**

С учетом сложившейся экономической ситуации, изменение характера и объемов передвижения населения и перевозки грузов не ожидается.

**4.2. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения**

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения к 2019году ожидается прирост числа автомобилей на 1000 чел. населения до 67 ед. С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств в пределах до 70 ед., без изменения пропускной способности автомобильных дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

**Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории поселения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2018 год (прогноз)** | **2019 год (прогноз)** | | **2020 (прогноз)** |
| 1. | Общая численность населения, тыс. чел. | 380 | 342 | | 325 |
| 2. | Количество автомобилей у населения, ед. | 65 | 65 | 65 | |
| 3. | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 171 | 190 | 200 | |

1. **Принципиальные варианты развития транспортной**

**инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта**

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

- капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;

- развитие дорожного сервиса на территории сельского поселения для возможности получения квалифицированных услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

Отсюда вытекают новые требования к транспортной системе, а именно, переход от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития. Это, прежде всего, предполагает более эффективное производительное качественное использование имеющегося потенциала и, в частности, переход к более качественным транспортным услугам.

1. **Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)**

**по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры**

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, ликвидации грунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части, реконструкции искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних участках, повышения безопасности движения, увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

В связи с тем, что воздушный, водный и железнодорожный транспорт на территории поселения отсутствует, то и развитие инфраструктуры по этим видам транспорта не предусматривается.

**6.1. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства**

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей предусмотрено обустройство автомобильных дорог местного значения объектами дорожного сервиса и другими предприятиями, оказывающими услуги участникам движения.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористической защищенности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и внедрению современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

**6.2. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения**

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции, на территории населённых пунктов Программой предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Программой поселения предусматривается создание без барьерной среды для мало мобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию без барьерной среды.

**6.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных хозяйств**

В целях упорядочения организации дорожного движения:

Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам местного значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

**6.4. Мероприятия по развитию сети дорог Семейского сельского поселения**

В целях повышения качественного уровня дорожной сети Семейского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения к территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию сети дорог Семейского сельского поселения

**Перечень**

**программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Мощность**  **(км)** | **Сроки**  **реализации** |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги с грунтовым улучшенным покрытием с. Семейка по улицам Молодежная, Центральная, Подгорная | 4,6 | 2017-2030 |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги с грунтовым улучшенным покрытием х.Куренное по улицам Центральная, Молодежная, Победы, Лесная, им Гончарова П.И. | 4,5 | 2017-2025 |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 |
| 4. | Строительство подъездной автомобильной дороги к ближайшим общественно значимым объектам, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 0 | 0 |
| 6. | Иное | 0 | 0 |

**6.5 Оценка объемов и источников финансирования**

**мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры**

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета с возможным привлечением средств областного и федеральных бюджетов на реализацию мероприятий согласно объемам финансирования, указанным в паспорте Программы, а также средств внебюджетных источников

Общий объем финансирования Программы составляет 13771 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Программы уточняются при формировании бюджета Семейского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

Перспективы Семейского поселения связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйств.

**7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры**

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий её эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации.

Критериями оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой.

Достижение целевых индикаторов и показателей в результате реализации Программы характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

Целевые показатели и индикаторы Программы представлены в таблице

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование индикатора*** | ***Единица измерения*** | ***Показатели по годам*** | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2030 |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| 2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 3,6 | 6,1 |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0,998 |
| 4. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 10,4 |
| 5. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 |
| 6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % | 1,3 | 1,3 | 4,2 | 4,2 |

**8. Предложения**

**по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Семейского поселения**

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса сельского поселения в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории Ярославского сельского поселения; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

- правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, областного и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, областных и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

- организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

- регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.

Приложение №2

к решению СНД Семейского

сельского поселения

от 30.11.2020г. №29

**Порядок учета предложений**

**по проекту решения Совета народных депутатов Семейского сельского поселения**

**"О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры**

**Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района**

**Воронежской области на 2017-2030 годы", а также порядок участия граждан**

**в его обсуждении**

1. Настоящий порядок учета предложений по проекту решения Совета народных депутатов Семейского сельского поселения «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы», а также порядок участия в его обсуждении (далее – Порядок) определяет единый порядок учета, рассмотрения предложений, поступающих при обсуждении проекта решения Семейского сельского поселения «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы», а также регулирует правоотношения, возникающие при обсуждении указанного проекта решения.

2. Правовую основу учета предложений по проекту решения Совета народных депутатов Семейского сельского поселения «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы», а также порядок участия в его обсуждении составляют Конституция РФ, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», другие законодательные акты, Устав Семейского сельского поселения, иные правовые акты Семейского сельского поселения.

3. Право вносить предложения по проекту решения Совета народных депутатов Семейского сельского поселения «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы», а также участвовать в его обсуждении имеют жители района.

4. Предложения по проекту решения могут подаваться в устной или письменной форме.

Устные предложения по проекту решения вносятся и рассматриваются на публичных слушаниях, проводимых по проекту решения в соответствии с ст.19 Устава Семейского сельского поселения. На публичных слушаниях присутствует и участвует в них комиссия по подготовке проекта решения Совета народных депутатов Семейского сельского поселения «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы». По результатам публичных слушаний принимаются рекомендации или обращения к Совету народных депутатов Семейского сельского поселения по указанному проекту решения.

Письменные предложения вносятся в Совет народных депутатов Семейского сельского поселения. В них автор указывает свою фамилию, имя и отчество, место работы, дату и год рождения, и конкретное предложение по проекту решения. Поступившие предложения регистрируются в журнале входящей документации и направляются в комиссию по подготовке проекта решения Совета народных депутатов Семейского сельского поселения «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы». Письменные предложения рассматриваются на заседании комиссии по подготовке проекта решения Совета народных депутатов Семейского сельского поселения «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы» с их участием, о чем авторы предложений заблаговременно извещаются о дате, времени и месте рассмотрения их предложения. Заседания комиссии проводятся в открытой форме, о чем население и организации Семейского сельского поселения информируется заблаговременно.

5. По результатам рассмотрения поступивших предложений по проекту решения Совета народных депутатов Семейского сельского поселения «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы» принимается решение об отклонении данного предложения или о его вынесении для рассмотрения на заседание Совета народных депутатов Семейского сельского поселения.

Поступившие предложения отклоняются, если:

- предложения содержат положения, которые противоречат Конституции, федеральному и областному законодательству, действующим правовым актам органов местного самоуправления Семейского сельского поселения;

- предложения регулируют вопросы, которые не могут регулироваться Уставом поселения.

6. Предложения по проекту решения принимаются с момента обнародования проекта решения Совета народных депутатов Семейского сельского поселения «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы» по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, с.Семейка, ул. Молодежная, 19 .

7. За 7 дней до даты рассмотрения Советом народных депутатов Семейского сельского поселения вопроса «О ходе исполнения бюджета Семейского сельского поселения за 1 квартал 2017 года» прием предложений по проекту решения «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы» прекращается. Комиссия не позднее указанного срока вырабатывает окончательный вариант проекта решения «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы» и вносит его для окончательного рассмотрения в Совет народных депутатов Семейского сельского поселения.

8. Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов Семейского сельского поселения «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы» осуществляется на публичных слушаниях, проводимых по проекту решения Совета народных депутатов Семейского сельского поселения «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы» или при заседании комиссии по подготовке проекта решения Совета народных депутатов Семейского сельского поселения «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы» при рассмотрении письменных предложений.

Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов Семейского сельского поселения «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы» представляет собой свободное выражение мнения по проекту решения и поступившим предложениям по названному проекту решения.

Принципами обсуждения проекта решения Совета народных депутатов поселения «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Семейского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы» обязательными для участников обсуждения являются соблюдение законности и правопорядка, взаимоуважение, добровольность участия в названном мероприятии.